## Slide 1
Plan wdrażania usług dla klientów
Krajowej Administracji Skarbowej
w latach 2024-2028
Stan na 30.09.2026 r.

## Slide 2: Założenia
Plan jest aktualizowany i publikowany co kwartał, tak by klienci KAS na bieżąco uzyskiwali wiedzę o terminie i zakresie udostępnianych zmian. Informacje szczegółowe podawane są w perspektywie półrocznej. Plan obejmuje lata 2024-2028.
W przypadku pojawienia się nowych propozycji zmian prawnych, skutkujących budową bądź modyfikacją systemów klienta KAS, mają one pierwszeństwo przed innymi wcześniej zaplanowanymi w Planie pracami. W przypadku pojawienia się takich zmian Plan może ulec modyfikacji.
Realizacja Planu zależna jest od posiadanego finansowania prac wytwórczych oraz sprawności sił IT resortu finansów i może ulec zmianom.

## Slide 3
IVQ2026 – IQ2027 | II-IVQ 2027 | 2028
e-Urząd Skarbowy, aplikacja mobilna e-US Twój e-PIT KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC - modernizacja portalu PUESC (system SEAP) i zintegrowanych z nim systemów dziedzinowych nowa odsłona serwisu granica.gov.pl JPK NZ (nowa wersja JPK_MAG) Wdrożenie do systemu MDR zmian wynikających z ustawy z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 846) GloBE (globalny podatek minimalny) JSP Rejestracja Podmiotów – zmodernizowany Wykaz Podatników VAT CESOP_PL Rejestr domen e-TOLL – strona www.etoll.gov.pl - „chatbot Kaspro” e-TOLL – rozszerzenie sieci dróg płatnych e-TOLL – rozbudowa Aplikacji Mobilnej e-TOLL o Internetowe Konto Klienta (etap I) DAC8 Kryptoaktywa Aplikacja eParagony Modyfikacja CRPO | e-Urząd Skarbowy, aplikacja mobilna eUS Twój e-PIT KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC - modernizacja portalu PUESC (system SEAP) i zintegrowanych z nim systemów dziedzinowych CEWA 1.0 (Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych) JSP Rejestracja Podmiotów JSP Egzekucja CESOP PL JPK NZ (nowa wersja JPK_MAG) Aplikacja eParagony e-TOLL – rozbudowa Aplikacji Mobilnej e-TOLL o Internetowe Konto Klienta (etap II) e-TOLL - strona www.etoll.gov.pl - „Chatbot Kaspro” - rozbudowa (etap II) modernizacja eWIS w eUS wdrożenie usługi e-Awizacja - elektronicznej rezerwacji terminu granicznej odprawy wywozowej na przejściu granicznym, w tym udostępnienie aplikacji mobilnej e-Awizacja | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC, w tym udostępnienie klientom KAS kiosków samoobsługowych TAX FREE na przejściach granicznych pakiet ViDA - zmiany w zakresie procedury OSS Aplikacja eParagony JSP Egzekucja JSP Rejestracja Podmiotów, w tym pobieranie danych o spółce cywilnej z CEIDG
IV Q26 – IQ27
Co chcemy zrealizować do 2028 r.

## Slide 4: Co chcemy zrealizować w IV kwartale 2026 r. i I kwartale 2027 r.

## Slide 5
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Prace nad wdrożeniem IX edycji usługi Twój e-PIT obejmującej rozliczenia za 2026 rok:
Udostępnienie przygotowanych i wstępnie uzupełnionych propozycji zeznań rocznych, oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ
15 lutego 2027r.
W usłudze Twój e-PIT zostały przygotowane propozycje zeznań rocznych zasilone w oparciu o dane Krajowej Administracji Skarbowej. Usługa dodatkowo automatyzuje i usprawnia proces rozliczeń oraz zmniejsza ryzyko popełniania błędów po stronie podatników. Jest to najprostszy i najszybszy sposób rozliczenia.
Kasy rejestrujące
IV kwartał 2026 r.
Usługa zapewni szybki dostęp w eUS do informacji o kasach rejestrujących zgromadzonych przez KAS w jednym miejscu. Ułatwi monitorowanie danych dotyczących kas oraz terminowe wykonywanie obowiązków związanych z ich użytkowaniem, w tym kontrolowanie terminów obowiązkowych przeglądów technicznych. Dzięki dostępowi online ograniczy również konieczność kontaktu z urzędem skarbowym.
Poświadczenie danych przedsiębiorcy
IV kwartał 2026 r.
Usługa umożliwi samodzielne pobranie poświadczonych danych przedsiębiorcy w formie elektronicznej, bez konieczności składania wniosku i kontaktu z urzędem. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł szybciej przekazywać wiarygodne dane kontrahentom, instytucjom finansowym i innym podmiotom, co usprawni załatwianie spraw biznesowych.
Zaświadczenia o przychodach zwolnionych z opodatkowania
IV kwartał 2026 r.
Usługa umożliwi szybkie uzyskanie zaświadczenia o przychodach zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez konieczności wizyty w urzędzie. Ułatwi to załatwianie spraw wymagających przedstawienia takiego dokumentu oraz skróci czas oczekiwania na jego otrzymanie.

## Slide 6
eUrząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
WN-SD – Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia SD-Z2/SD-ZP
IV kwartał 2026 r.
Usługa przeznaczona dla podatników, którzy w niezawiniony sposób przekroczyli termin do złożenia zgłoszenia SD-Z2/SD-ZP i chcieliby skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadów i darowizn. Celem jest umożliwienie składania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia SD-Z2/SD-ZP w ramach dedykowanego formularza w eUrzędzie Skarbowym, z możliwością dołączenia kopii dokumentów potwierdzających, że przekroczenie terminu nastąpiło bez winy podatnika.
Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS
IV kwartał 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji ogólnej wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS. Cały proces ułatwi kreator, który poprowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.
Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej - ORD-M
IV kwartał 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS. Cały proces ułatwi kreator, który poprowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.
Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego
I kwartał 2027 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie wniosku o rozłożenie na raty mandatu karnego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS. Cały proces ułatwi kreator, który poprowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.

## Slide 7
eUrząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Powiadomienia Push w aplikacji mobilnej eUS (etap I)
IV kwartał 2026 r.
Powiadomienia Push pozwalają użytkownikowi na bieżąco otrzymywać informacje o ważnych zdarzeniach, komunikatach systemowych oraz aktualnościach. Dzięki temu zapewniony jest szybki i wygodny dostęp do istotnych informacji, co przekłada się na zwiększenie skuteczności komunikacji z użytkownikiem.
Apka mobilna eUS – tryb ciemny
IV kwartał 2026 r.
Tryb ciemny w telefonie to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim funkcja przynosząca wymierne korzyści – redukuje zmęczenie oczu, oszczędza baterię i poprawia czytelność interfejsu przy słabym oświetleniu. Ponadto obecność i prawidłowe działanie trybu ciemnego stało się już ogólnie przyjętym standardem w aplikacjach dostępnych na rynku.

## Slide 8
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Ujednolicenie wyglądu e-maili przesyłanych do użytkowników zewnętrznych
IV kwartał 2026 r.
Zwiększenie wiarygodności komunikacji.
Lepsze doświadczenie użytkownika.
Wzmocnienie identyfikacji wizualnej.
Ograniczenie liczby błędów.
Poprawa dostępności.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Rozpoczęcie stosowania podsystemu AIS/ICS2 przez podmioty gospodarcze obsługujące przywóz przesyłek transportem drogowym i kolejowym
Dostosowanie podsystemu AIS/IMPORT PLUS do potrzeb związanych z wdrożeniem Rejestru wpisów (prowadzonego na portalu PUESC)
IV kwartał 2026 r.
Dzięki wprowadzeniu systemu AIS/ICS2 organy celne będą mogły analizować ładunki pod kątem bezpieczeństwa jeszcze przed ich przybyciem na granicę, co pozwala na wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń.
Zwiększy to bezpieczeństwo zarówno na poziomie UE, jak i globalnym, poprzez zapobieganie przemytowi nielegalnych towarów, broni, czy materiałów niebezpiecznych.
Wprowadzona zostanie funkcjonalność do zapisywania i przechowywania wszystkich nr MRN typu House i Master w AIS/ICS2.
W ramach uproszczenia polegającego na wpisie do rejestru ze względu na rozszerzony zakres danych w PWD-W tożsamych z danymi ze zgłoszenia celnego powstanie możliwość ujmowania towarów, które wcześniej były wyłączone ze stosowania tego typu uproszczenia, np. towary objęte CBAM, CERTEX.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Modernizacja podsystemu AES/ECS2 PLUS - weryfikacja
nr EORI
IV kwartał 2026 r.
Obecnie w podsystemie AES/ECS2 PLUS weryfikacja poprawności numeru EORI odbywa się tylko na podstawie danych będących w systemie PDR PL/UE. Występują przypadki, kiedy podmiot ma nadany numer EORI, ale nie zostały jeszcze zaktualizowane dane w PDR PL/UE i zgłoszenie jest błędnie odrzucane. Modyfikacja w AES/ECS2 PLUS polegać będzie na rozszerzeniu weryfikacji numeru EORI o weryfikację EORI za pośrednictwem funkcji checkEORI z PDR PL/UE.
Projekt Cyfrowa Granica (PUESC.P4.5) system CYFROWA GRANICA i aplikacja mobilna e-Awizacja
Uruchomienie usługi e-Awizacja
I-II kwartał 2027 r.
Udostępnienie usługi e-Awizacja w ramach modernizacji systemu CYFROWA GRANICA poprzez uruchomienie elektronicznej rezerwacji terminu granicznej odprawy wywozowej na przejściu granicznym i wdrożenie aplikacji mobilnej e-Awizacja z dostępem do aktualnej informacji o sytuacji na granicy oraz możliwością rezerwacji odprawy granicznej i bieżącym statusie odprawy celnej.
Dzięki usłudze skróci się czas oczekiwania kierowców na wjazd na przejście graniczne, wyeliminowane zostaną wielogodzinne kolejki samochodów ciężarowych przed przejściami granicznymi i poprawi się bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych.

## Slide 9
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Wprowadzenie zmian funkcjonalnych dotyczących komunikacji z klientem oraz zmian w formularzach na PUESC
IV kwartał 2026 r.
Klient KAS uzyska możliwość:
przesyłania podpisanych dokumentów przez więcej niż jedną osobę,
wysyłania wniosku o korektę wniosku o wydanie pozwolenia AEO,
przesłania wniosku o wycofanie lub korektę składanych wniosków.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Modernizacja systemu, w tym nowe wzory deklaracji akcyzowych i podatku VAT w zakresie importu oraz zwiększenie użyteczności
IV kwartał 2026 r.
Zwiększenie bezpieczeństwa systemu ZEFIR2 i jego interfejsów.
Umożliwienie podatnikom składania elektronicznie nowych deklaracji dotyczących podatku akcyzowego i podatku VAT importowego poprzez udostępnienie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) nowych wzorów interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych.
Ujednolicenie komunikatów typu e-mail przesyłanych do podatników/klientów KAS za pośrednictwem PUESC.
Poprawa formularzy i dokumentacji pod kątem dostępności cyfrowej.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system ISZTAR4
Modernizacja funkcjonalności serwisu Taryfy Celnej
IV kwartał 2026 r.
Umożliwienie:
obliczania cła w oparciu o stawkę ryczałtową,
obliczania cła w przypadku przywozu na obszar UE towarów z Turcji, Andory i San Marino w ramach umowy o unii celnej w sytuacji, w której kraj pochodzenia tych towarów jest inny niż Turcja, Andora i San Marino,
wyszukiwania kontyngentów po numerze niezależnie od ustawionej daty symulacji,
prezentacji dat obowiązywania środków taryfowych.

## Slide 10
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Kontynuacja pilotażu e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” z udziałem dodatkowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej
I kwartał 2027 r.
Korzyścią dla podmiotów gospodarczych w zakresie korzystania z e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” jest składanie w formie elektronicznej wniosków do Granicznego Inspektoratu Weterynarii i uzyskanie w takiej samej formie dokumentów wymaganych do objęcia importowanego towaru procedurą celną. Pilotaż jest realizowany w etapach:
1. I etap – od 22 grudnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku – z udziałem Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej, obejmującym punkt kontroli pasz w Kuźnicy Białostockiej oraz punkt kontroli pasz w Siemianówce;
2. II etap – od 1 kwietnia 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku – rozszerzenie pilotażu o punkt kontroli granicznej na przejściu kolejowym w Hrubieszowie;
3. III etap – od 1 września 2026 do 31 marca 2027 roku – rozszerzenie pilotażu o kolejne punkty kontroli w Dorohusku i Hrebenne.
Celem pilotażu jest weryfikacja funkcjonalności elektronicznego składania przez podmioty gospodarcze ww. wniosku oraz wydawania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ww. dokumentu po kontroli urzędowej. Po zakończeniu pilotażu dokonana zostanie jego ewaluacja wraz z podjęciem decyzji kierunkowej dotyczącej ogólnopolskiego wdrożenia usługi w pełnym zakresie.
Projekt TAX FREE (PUESC.P4.6) system TAX FREE2
Wdrożenie 2 nowych e-usług publicznych:
Korekta kwoty zwrotu podatku VAT dla podróżnych przez sprzedawcę
Zmiana formy zwrotu podatku VAT podróżnym
IV kwartał 2026 r.
Nowe e-usługi publiczne pozwolą na:
usprawnienie obsługi procesu TAX FREE po stronie sprzedawców i podmiotów pośredniczących oraz
ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenie poziomu rzetelności realizowanych zadań przez sprzedawców.
Projekt Cyfrowa Obsługa Procedur Specjalnych (PUESC.P13) system RPS
Modyfikacja funkcjonalności dotyczącej dostarczania komunikatów o zbilansowaniu DSK kanałem mailowym
IV kwartał 2026 r.
Możliwość wskazania przez posiadacza pozwolenia na magazyn czasowego składowania dedykowanego adresu mailowego służącego do odbierania komunikatów z systemu RPS.
Funkcjonalność ta pozwoli zmniejszyć ilość komunikatów przekazywanych do posiadaczy pozwolenia.

## Slide 11
Krajowy System e-Faktur
Nowe funkcjonalności
Zbiorczy identyfikator dla numerów KSeF.
Identyfikator zbiorczy KSeF to specjalny 35-znakowy numer, który grupuje co najmniej dwie faktury ustrukturyzowane w jeden wspólny numer. Zamiast wpisywać wiele długich numerów pojedynczych faktur podatnik użyje jednego identyfikatora zbiorczego np. w tytule przelewu. Numer ten pozwoli w prosty sposób zidentyfikować płatności za faktury w STIR, co umożliwi identyfikację zatorów płatniczych.
Model zdarzeń biznesowych.
Rozszerzenie nie zmienia danych faktury ustrukturyzowanej zapisanej w KSeF.
Propozycja dotyczy wyłącznie zapisu i odczytu dodatkowych danych biznesowych prezentowanych w formie zdarzeń, w określonym kontekście, tak aby mogły służyć do ciągłej synchronizacji stanu faktur w systemach zewnętrznych.
Każda zmiana dotycząca danych biznesowych faktury byłaby zapisywana jako osobne zdarzenie. Oznacza to, że zamiast nadpisywać jeden stan, system rejestrowałby kolejne zdarzenia opisujące dalszą obsługę faktury.
Każde zdarzenie powinno posiadać unikalny identyfikator oraz podstawowe metadane (np. datę utworzenia, autora), co umożliwia jego śledzenie oraz audyt.
Takie podejście umożliwiałoby aktualizowanie danych biznesowych faktury z zachowaniem historii zmian, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem procesów biznesowych, a aktualny stan faktury wynikałby z sekwencji zdarzeń.
Utrzymanie możliwości autoryzacji tokenami również po 2026 r. oraz wprowadzenie ulepszeń takich jak określenie terminu ważności tokenów od 1 do 365 dni oraz wprowadzenie nowego uprawnienia, które może, po uprzedniej zgodzie właściciela, automatycznie odnowić token w systemie.
Tokeny
Korzyści dla użytkowników.
Planowane jest dodanie funkcjonalności zarządzania identyfikatorami wewnętrznymi:
utworzenie identyfikatora wewnętrznego,
pobranie listy identyfikatorów wewnętrznych.
Obecnie identyfikator wewnętrzny jest tworzony łącznie z nadaniem uprawnień administratorowi jednostki podrzędnej w ramach metody POST /permissions/subunits/grants.
Potrzebne jest rozdzielenie tych czynności na odrębne operacje, tak aby utworzenie InternalId nie wymagało jednoczesnego wskazania administratora.
Planowane jest rozszerzenie procesu wydawania certyfikatów KSeF o możliwość uzyskania certyfikatu KSeF powiązanego z identyfikatorem wewnętrznym.
Modyfikacja funkcjonalności związanych z identyfikatorami wewnętrznymi.
Korzyści dla obywateli

## Slide 12
Nowe funkcjonalności
Jednolity System Podatkowy (JSP)
Program jest zbiorem działań zmierzających do poprawy działania KAS w obszarze poboru podatków w kontekście m.in.:
ujednolicenia procesów, a także ich optymalizacji i automatyzacji;
zwiększenia skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS;
ujednolicenia technologii, a także procesu wytwarzania zmian funkcjonalnych.
Na lata 2024-2031 zaplanowano realizację
Programu Jednolity System Podatkowy (JSP)
Wykaz Podatników VAT - Projekt zakłada udostępnienie zmodernizowanego, wysokowydajnego serwisu Wykaz podatników VAT, niezbędnego w obrocie gospodarczym w oparciu o CRP KEP.
III-I kw. 2027 r.
Wykaz Podatników VAT - Projekt zakłada udostępnienie zmodernizowanego, wysokowydajnego serwisu Wykaz podatników VAT, niezbędnego w obrocie gospodarczym w oparciu o CRP KEP (termin wdrożenia: wrzesień/październik 2026 r. oraz 1 stycznia 2027 r. aktualizacja usługi związanej ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług – prezentacja statusu na wybrany dzień).
Modyfikacja CRPO
1 października 2026 r.
Modyfikacja CRPO w kierunku wprowadzenie możliwości złożenia zawiadomienia o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez pełnomocnika niezawodowego (planowane wdrożenie: 1 października 2026 r.).
Korzyści dla obywateli

## Slide 13
Nowe funkcjonalności
Chatbot Kaspro na stronie www.etoll.gov.pl – rozbudowa (etap I).
Szybszy dostęp do informacji – użytkownicy mogą natychmiast uzyskać potrzebne odpowiedzi bez konieczności długiego przeszukiwania strony.
Oszczędność czasu – chatbot skraca czas potrzebny na znalezienie właściwych informacji lub procedur.
Dostępność 24/7 – możliwość uzyskania pomocy o każdej porze dnia i nocy, bez ograniczeń godzin pracy infolinii.
Łatwiejsza obsługa spraw – system rozpoznaje intencje użytkownika i kieruje go bezpośrednio do odpowiednich formularzy, odpowiedzi lub sekcji FAQ.
Lepsza nawigacja po stronie – chatbot pomaga szybko odnaleźć potrzebne treści, przeszukując informacje dostępne na stronie.
Wsparcie multimedialne – możliwość korzystania z krótkich filmów instruktażowych, które ułatwiają zrozumienie procedur.
Poprawa doświadczenia użytkownika – korzystanie z usług staje się bardziej intuicyjne, wygodne i przyjazne.
e-TOLL
Rozbudowa Aplikacji Mobilnej e-TOLL o Internetowe Konto Klienta
(etap I).
Rozszerzenie sieci dróg płatnych
(pod warunkiem przyjęcia przez RM rozporządzenia).
Rozszerzenie sieci dróg płatnych o nowe odcinki o długości ok. 880 km wpłynie na zwiększenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego opłatami elektronicznymi, z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg krajowych w Polsce.
Oszczędność czasu i łatwiejsze zarządzanie opłatami
Załatwianie spraw 24/7
Natychmiastowa kontrola salda i szybkie doładowanie konta
Ograniczenie korzystania z komputera lub wizyty w Miejscu Obsługi Klienta
Powiadomienia aplikacyjne oraz push
Korzyści dla obywateli

## Slide 14
GloBE (globalny podatek minimalny)
Wdrożenie w KAS założeń ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym.
Możliwość składania formularzy dot. opodatkowania wyrównawczego przez dedykowane bramki.
JPK NZ – kontynuacja działań dot. aktualizacji struktury JPK_MAG(2) - w zakresie dostosowanie oprogramowania RF, tj. Bramki JPK i Repozytorium do przyjęcia przesłanych plików i przechowywania danych w nowej strukturze oraz aktualizacji Klienta JPK_WEB.
JPK_FA – aktualizacja struktury JPK_FA w związku z funkcjonowaniem KSeF.
Umożliwienie podatnikom wysyłki plików JPK_MAG(2). Realizacja zadania przewidziana na rok 2026 – w celu zapewnienia obsługi nowej struktury od 1 stycznia 2027 roku.
JPK_FA – ujednolicenie zakresu informacji w fakturach VAT wystawianych poza KSeF – realizacja działania planowana na rok 2027.
Nowe funkcjonalności
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą – zmiany realizowane poza formułą projektową - modernizacja serwisu, aktualizacja graficzna oraz dostosowanie do standardów WCAG oraz dodanie innych wersji językowych strony.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów pobierających dane z serwisu. Zapewnienie standardów dostępności cyfrowej, rozszerzenie kręgu odwiedzających stronę.
CESOP_PL zapewnienie funkcjonowania systemu oraz zapewnienie aktualizacji obsługi najnowszych wersji schem lub walidatora.
Zapewnienie dostawcom usług płatniczych możliwość poprawnego wysyłania obowiązkowych danych.
MDR - schematy podatkowe
Dostosowanie systemu MDR do zmian wynikających z nowelizowanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wchodzących w życie z 01.10.2026 r.
Uproszczenie w wykonywaniu ustawowych obowiązków podmiotów obowiązanych.
Inne inicjatywy/projekty
Dostosowanie aplikacji e-mikrofirma do nowego
standardu raportowania podatków dochodowych w ramach JPK_PD (JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_ST).
Prowadzenie ewidencji podatkowych w podatkach dochodowych od osób fizycznych w aplikacji e-mikrofirma, automatyczna walidacja danych oraz generowanie i przekazywanie plików JPK_PD (JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_ST). Ograniczenie kosztów i obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, skrócenie czasu realizacji obowiązków związanych z raportowaniem JPK_PD, zmniejszenie ryzyka błędów.
Korzyści dla obywateli

## Slide 15
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
DAC8 Kryptoaktywa – pakiet formularzy interaktywnych wraz z funkcjonalnościami umożliwiającymi sporządzenie, wizualizację i przekazanie do Szefa KAS wymaganych dokumentów rejestracyjnych i sprawozdawczych, a także weryfikację statusu dokumentu, pobranie UPO lub raportu błędów uniemożliwiających przyjęcie dokumentu.
Realizacja obowiązków nałożonych na operatorów kryptoaktywów i dostawców usług w zakresie kryptoaktywów ustawą z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw stanowiącej transpozycję regulacji prawnych dyrektywy Rady (UE) 2026/2226 (DAC8).
Aplikacja mobilna eParagony.
Wdrożenie w IV kwartale 2026 r.
Przygotowana została nowa wersja aplikacji eParagony z nowymi funkcjonalnościami i likwidacją długu technologicznego. Aplikacja została przetestowana i jest gotowa do wgrania w sklepach App Store i Google Play.
Nowa odsłona serwisu granica.gov.pl
IV kwartał 2026 r.
1. Zwiększenie użyteczności i dostępności strony internetowej.
2. Większa czytelność i nowoczesny wygląd.
3. Lepsza orientacja w treści.
4. Prezentowanie informacji z perspektywy potrzeb użytkownika.
5. Łatwiejszy dostęp do usług i systemów.
Inne inicjatywy/projekty

## Slide 16
      e-Urząd Skarbowy
      Aplikacja mobilna eUS
      Twój e-PIT
eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji
PUESC
Umów wizytę
e-TOLL
SENT
OP-OS
CESOP PL
MDR
      Serwis Sprawdź status NIP
      Aplikacja eParagony
Chmura Instytucji Audytowej
QR kody na upomnieniach
QR kody opłata skarbowa
Centrum Transparentności
Krajowy System e-Faktur
Portal eLicytacje KAS
Co m.in. już zrobiliśmy
od roku 2024

## Slide 17
eUrząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Aplikacja mobilna eUrząd Skarbowy
I etap - konto osoby fizycznej - styczeń 2025 r.
II etap - konto organizacji - lipiec 2025 r.
Od momentu wdrożenia aplikacja została pobrana 1 177 015 razy.
Aplikacja obejmie wszystkie usługi dostępne w serwisie eUrząd Skarbowy.
25 lipca 2025 r. w aplikacji mobilnej eUS udostępnione zostały usługi eUrzędu Skarbowego dla organizacji zwiększając wygodę z korzystania z konta dla reprezentantów organizacji.
Nowa odsłona serwisu eUrząd Skarbowy i aplikacji mobilnej eUS
7 maj 2026 r.
Nowa odsłona eUrzędu Skarbowego i aplikacji mobilnej eUS to nie tylko nowy wygląd (szata graficzna, układ, kolorystyka), ale przede wszystkim większa funkcjonalność. Intuicyjny interfejs, szybszy dostęp do najważniejszych informacji oraz możliwość załatwiania spraw podatkowych z poziomu telefonu sprawią, że kontakt z urzędem jest jeszcze łatwiejszy.

## Slide 18
Kluczowe usługi utrzymywane oraz wdrożone w ramach projektu eUS od 2024 r.:
Pismo WIS
Bramka płatności: Integracja z e-PIT
Szybka ścieżka płatności: e-Deklaracje
Płatności z usługi Rozliczenia
e-deklaracje na koncie organizacji
Wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (WW-1) na koncie organizacji
Usługa historia deklaracji – usługa zyskała nowe funkcjonalności w postaci eksportu plików do .pdf oraz .xlsx
22 maja 2024 r.
Umawianie wizyt (integracja z eUrzędem Skarbowym; przekierowanie i wstępne wypełnienie formularza wizyty)
18 grudnia 2024 r.
Od początku uruchomienia usługi użytkownicy urzędu skarbowego umówili wizytę 144 666 razy.
Natomiast w I - III kwartale 2026 r. 107 210 wizyt.
Rozwiązanie to jest niezwykle popularne – w 2024 r. skorzystano z niego 9 887 735 razy, w 2025 r. 10 609 964 razy, natomiast I - III kwartale 2026 r. 4 433 029 razy.
Globalny podatek minimalny (Globe) - umożliwienie złożenia wniosku o opinię GloBE .
styczeń 2025 r.
W 2025 r. użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 60 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. - 75 razy.
    W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności ok. 9 386 razy, w 2025 roku 10 094 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 roku 947 razy.
    W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 554 751 razy, w 2025 r. 816 636 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. 1 004 614 razy.
    W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 15 336 razy, w 2025 r. 146 149 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. 154 018 razy.
    W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 2 646 razy, w 2025 r. 416 840 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. 488 147 razy.
    W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 21 220 razy, w 2025 r. 130 082 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. 228 115 razy.
    W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 219 razy, w 2025 r. 924 razy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. 1 186 razy.
eUrząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 19
Prezentowanie i naliczanie należności do zapłaty z uwzględnieniem odsetek w serwisie eUrząd Skarbowy.
21 maja 2025 r.
Reprezentanci organizacji otrzymali dostęp do usługi podsumowującej stan ich należności wraz z odsetkami.
Serwis Sprawdź status NIP
Przeniesienie usługi Sprawdź status NIP na serwis eUS.
wrzesień 2025 r.
Udostępnienie usługi na bardziej efektywnym, bezpiecznym i niezawodnym środowisku serwisu eUS. Zmodernizowany serwis zwiększa sprawność działania, ujednolica dostępność (z uwagi na przeniesienie do eUS), a co za tym idzie zwiększa komfort użytkowania.
Dodatkowo pozwala to na unifikację kanałów dostępu do usług KAS, zwiększenie dostępności cyfrowej usług świadczonych przez KAS.
Zaktualizowaliśmy wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Wprowadziliśmy zmiany, które ułatwiają ubieganie się o zwrot kosztów na zakup kasy (w zakresie wyboru rachunku bankowego oraz ubiegania się o zwrot za zakup więcej niż jednej kasy).
luty 2024 r.
W 2024 r. użytkownicy złożyli ok. 6 700 wniosków.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 8 645 wniosków.
W I - III kwartale 2026 r. użytkownicy złożyli 8 084 wniosków.
eUrząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Płatność zobowiązań podatkowych kartą płatniczą w serwisie eUS Rozszerzenie katalogu szybkich płatności o płatność kartą (obok PayByNet i BLIK).
20 marca 2025 r.
Od uruchomienia usługi (20 marca 2025 r.) zarejestrowano łącznie 100 367 płatności, natomiast w I - III kwartale 2026 r. – 199 879.

## Slide 20
eUrząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Spis z natury (VAT-SI) – formularz dostępny na koncie osoby fizycznej i organizacji.
styczeń 2025 r.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 1 267 formularzy, natomiast w I - III kwartale 2026 r. – 1 482 formularzy.
SME (zwolnienie z VAT w EU)
styczeń 2025 r.
Usprawnienie procesów płatności, między innymi wdrożenie płatności z kontekstu rozliczeń i automatycznego wypełniania formularzy płatności. Zmiany przyczyniły się do wzrostu popularności usługi w eUS.
Formularze SME umożliwiają załatwienie wszystkich spraw w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorców (SME), w tym przede wszystkim zgłoszenia do procedury ze wskazaniem państw, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 2011 dokumentów, natomiast w I - III kwartale 2026 r. – 2 159 dokumentów.
Udostępnienie możliwości dodawania załączników do deklaracji PCC-3, SD-Z2 i wdrożenie możliwości ich obsługi.
11 czerwca 2025 r.
Usprawnienie obsługi składania deklaracji PCC-3 i SD-Z2 (w szczególności objęcie procesem obsługi załączników). Do 31.12.2025 r. złożono 506 883 deklaracji, natomiast w I - III kwartale 2026 r. – 990 666 deklaracji.
Usprawnienie procesu płatności z kontekstu sald i rozliczeń (wizualizacja kwot do zapłaty na stronie głównej - opcja "Do zapłaty" oraz automatyczne wypełnianie formularza płatności wraz z aktualną kwotą odsetek).
18 grudnia 2024 r.

## Slide 21
eUrząd Skarbowy
Udostępnienie wniosków CRPO (PPO-1, OPO-1) w eUS.
17 grudnia 2025 r.
Użytkownicy mają dostęp do pełnej i aktualnej informacji o pełnomocnikach i mocodawcach. Dodatkowo mogą załatwiać sprawy dotyczące ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa na jednej e-platformie.
Korzystając z usługi złożono: w roku 2025 około 2 000 dokumentów, natomiast w I - III kwartale 2026 roku 42 954 dokumentów.
Udostępnione e-usługi pozwalają klientom KAS składać i odwoływać zgłoszenia o zamiarze wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem.
W I - III kwartale 2026 roku użytkownicy złożyli 2 033 dokumentów.
Formularze KSeF
Wdrożenie formularzy ZGL_ZAW/ZAP dla KSeF
1 stycznia 2026 r.
Udostępnienie dokumentów w eUrzędzie Skarbowym:
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności DPO-1 – konto osoby fizycznej;
Zgłoszenie interwencji INT-1 – konto osoby fizycznej i konto organizacji;
Rozłożenie na raty zobowiązania (podatki) RAT-ZW - konto osoby fizycznej i konto organizacji.
IV kwartał 2025 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS. Cały proces ułatwia kreator, który prowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.
W 2025 roku użytkownicy złożyli 1265 dokumentów, natomiast w I - III kwartale 2026 r. – 11 200 dokumentów.
Pod koniec 2025 r. udostępniono nową odsłonę strony www.podatki.gov.pl
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 22
eUrząd Skarbowy
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Udostępnienie ulepszonych formularzy do obsługi WIS w I instancji:
Wniosku o wydanie WIS.
Pisma w sprawie WIS.
I kwartał 2026 r.
Z ulepszonych formularzy w I - III kwartale 2026 r. skorzystano 7 654 razy, w tym:
Usługa Forma opodatkowania obejmuje:
prezentację formy opodatkowania.
udostępnienie formularza oświadczenia o wyborze lub zmianie formy opodatkowania.
25 marca 2026 r.
Usługa umożliwia bieżącą weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozwala na podjęcie działań w zakresie ewentualnej zmiany formy opodatkowania.
W I - III kwartale 2026 r. użytkownicy złożyli 1 090 oświadczeń o wyborze lub zmianie formy opodatkowania.
Udostępnienie dokumentów w eUrzędzie Skarbowym:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN - konto osoby fizycznej i konto organizacji.
Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR - konto osoby fizycznej i konto organizacji.
25 marca 2026 r.
4 września 2026 r. – udostępnienie w eUS nowej wersji formularza ORD-IN(12)
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS.
Cały proces ułatwia kreator, który prowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.
W I - III kwartale 2026 r. użytkownicy złożyli 6 026 wniosków ORD-IN i 22 382 wniosków WN-CFR.
Wniosek o wydanie WIS – skorzystano 3 708 razy;
Pismo w sprawie WIS – skorzystano 3 946 razy.

## Slide 23
eUrząd Skarbowy
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Mandaty karne skarbowe i kary
2 marca 2026 r.
Udostępnienie e‑usługi mandatów karnych skarbowych daje obywatelom możliwość szybkiego i bezpiecznego opłacenia mandatu online bez konieczności wizyty w urzędzie. Zapewnia to wygodę, oszczędność czasu oraz eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów egzekucyjnych dzięki terminowej płatności. Od początku uruchomienia usługi użytkownicy eUrzędu Skarbowego przeglądali 1,91 mln razy, w tym w I - III kwartale 2026 r. 0,54 mln razy.
Publikacja zajęć nadpłat i zwrotów podatku
25 marca 2026 r.
Udostępnienie w serwisie e‑US informacji o zajęciach nadpłat i zwrotu podatku ma na celu zapewnienie obywatelom pełnej przejrzystości w zakresie rozliczeń z administracją skarbową. Funkcjonalność umożliwi bieżące monitorowanie stanu zobowiązań i wierzytelności, co ułatwi podejmowanie działań, ograniczy konieczność kontaktu z urzędem oraz zwiększy dostępność danych w formie elektronicznej.
Od początku uruchomienia usługi użytkownicy eUrzędu Skarbowego przeglądali ekran zajęć 3,75 mln razy, w tym w III kwartale 2026 r. 1,1 mln razy.
Udostępnienie w eUrzędzie Skarbowym zawiadomienia ZAW-FA – konto osoby fizycznej i konto organizacji
9 lutego 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS. Cały proces ułatwia kreator, który prowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.
W I - III kwartale 2026 r. użytkownicy złożyli zawiadomienie 34 991 razy.
Udostępnienie konta osobie trzeciej (I etap)
18 czerwca 2026 r.
Usługa pozwala podatnikowi bezpiecznie i wygodnie powierzyć przeglądanie swoich danych z zakresu Rozliczeń zaufanej osobie – np. księgowemu, pełnomocnikowi czy członkowi rodziny – bez ryzyka ingerencji w treść dokumentów czy składania deklaracji. Rozwiązanie zwiększa transparentność i komfort obsługi spraw podatkowych, szczególnie w sytuacjach, gdy podatnik potrzebuje wsparcia, ale chce zachować pełną kontrolę nad działaniami podejmowanymi w jego imieniu.
Liczba kont udostępnionych: 14 839
Liczba osób, które mogą przeglądać konto: 5 279
Liczba przełączeń na konto udostępnione do przeglądania: 14 876

## Slide 24
eUrząd Skarbowy
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Zaświadczenia MŚP
Automatyczne wydawanie zaświadczeń potwierdzających status podatnika VAT oraz potwierdzających status podatnika VAT-UE
18 czerwca 2026 r.
Usługa umożliwia złożenie wniosku i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego statusu podatnika VAT lub VAT‑UE w pełni online. Dzięki usłudze podatnik otrzymuje zaświadczenie bezpłatnie i najczęściej w kilka minut. Korzyścią jest przede wszystkim oszczędność czasu oraz łatwiejsze załatwienie sprawy (bez wizyty w urzędzie).
Liczba złożonych wniosków: 6 715
Liczba zaświadczeń wydanych automatycznie: 6 555
Poziom automatyzacji: 98%
Węzeł transgraniczny
18 czerwca 2026 r.
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej korzystania z usług eUrzędu Skarbowego poprzez uwierzytelnianie za pomocą ich krajowych, notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej zgodnych z rozporządzeniem eIDAS. Integracja ta pozwala na rozszerzenie dostępności usług e-US dla użytkowników zagranicznych oraz dostarcza podstaw do rozwijania nowych funkcjonalności dedykowanych obywatelom UE.
Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG
3 września 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS. Cały proces ułatwia kreator, który prowadzi użytkownika krok po kroku, eliminując ryzyko błędów.
Deklaracja PCC-3 w formie kreatora
30 września 2026 r.
Deklaracja PCC-3 w formie kreatora, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces wypełniania formularza. Po wyborze czynności cywilnoprawnej kreator wyświetla dedykowane pola opisane prostym językiem. To szybki i łatwy proces, który zachęca do składania deklaracji w formie elektronicznej. Udostępnienie jej w kreatorze przyspiesza składanie formularza PCC-3.

## Slide 25
eUrząd Skarbowy
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Usługa Twój e-PIT
Wdrożenie zaktualizowanej usługi Twój e-PIT za poszczególne lata (2023 – 2025), w tym przeprowadzenie automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38 oraz akceptacja oświadczeń PIT-OP.
Udostępnienie rozliczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej.
15 lutego po skończonym roku podatkowym
Dzięki udostępnieniu rozliczeń w usłudze Twój e-PIT obywatele:
- szybko i w łatwy sposób wypełniają swój obowiązek złożenia rozliczenia, od 2024 r. również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej,
- przekazują 1,5% podatku należnego do OPP,
- potwierdzają złożenie rozliczenia dzięki udostępnieniu Urzędowemu Poświadczenia Odbioru UPO, bezpośrednio po złożeniu rozliczenia,
- w razie potrzeby korygują zwoje rozliczenia poprzez złożenie korekty,
- w każdej chwili mają dostęp do podglądu, eksportu do PDF i xml swoich rozliczeń i UPO,
- mają stały dostęp do podglądu informacji źródłowych, na podstawie których zostało przygotowane rozliczenie, w tym wpłat dokonanych samodzielnie,
- korzystają z trybu automatycznego złożenia zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP.
Automatyczna akceptacja propozycji zeznań powoduje zmniejszenie obowiązków po stronie podatników. Usługa Twój e-PIT zapewnia najprostszy i najszybszy sposób rozliczenia.
Co roku coraz więcej obywateli korzysta z usługi Twój e-PIT i wzrasta zaufanie do usługi.
W 2024 r. zostało złożonych 13,8 mln rozliczeń za 2023 r. poprzez usługę Twój e-PIT, w tym:
• 7,6 mln rozliczeń złożonych samodzielnie,
• 6,2 mln rozliczeń zaakceptowanych automatycznie.
19,6 mln logowań do usługi Twój e-PIT w trakcie trwania akcji rozliczeń za 2023 r.
Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 r. zostało złożonych ponad 14,25 mln zeznań przez użytkowników oraz odnotowaliśmy prawie 19 mln logowań do usługi, od momentu jej uruchomienia.
Pełne podsumowanie rozliczeń za 2024 r. dostępne pod następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2024-rok---proste-szybkie-rozliczenie-podatku-i-rekordowa-liczba-e-pit-ow
Za 2025 r. w usłudze Twój e-PIT zostało złożonych ponad 9 mln rozliczeń samodzielnie i 5,8 mln w trybie automatycznej akceptacji, co stanowi ponad 60% rozliczeń złożonych w usłudze Twój e-PIT.

## Slide 26
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Centralna infolinia KAS pod jednym numerem – od 1 października 2024 r.
Kluczowe usługi w ramach eMCeK od 2024 r.:
1. Jeden numer telefonu dla wszystkich urzędów skarbowych – Infolinia KAS eMCeK.
2. Uwierzytelnienie na infolinii KAS oraz podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego.
3. Wirtualny Asystent Klienta Kaspro.
4. Usługa czat - informacja podatkowa online.
  Liczba odebranych połączeń od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r.:
na infolinii KAS obsługiwanej przez Krajową Informację Skarbową oraz pracowników urzędów skarbowych* – 6 984 405
2. Liczba uwierzytelnień dokonanych w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r.
na infolinii (połączenia odebrane klient uwierzytelniony): 293 573,
podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego (pozytywnie zweryfikowany): 106 376,
RAZEM 399 949
3. Liczba rozmów (wejść w kontrolkę czat) w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r.
eMCeK: 573 785,
KSeF: 34 900,
e-US: 248 814
RAZEM 857 499
4. Liczba obsłużonych rozmów chat (KIS) w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2026 r. – 340 295
* ujęte zostały połączenia ze wszystkich kolejek KIS obsługiwanych wyłącznie przez KIS, kolejek wspólnych z IAS w zakresie tematyki zeznań oraz liczbę połączeń ze wspólnych kolejek (po połączeniu infolinii urzędu skarbowego i infolinii KIS od 1 listopada 2025 r.).
5. Usługa wideorozmowy dla osób posługujących się językiem migowym.
Uruchomienie: marzec 2025 r.
Liczba umówionych konsultacji w zakresie zeznań podatkowych i usługi Twój e-PIT, PCC i SD w okresie od 4 marca 2025 r. do 30 września 2026 r.: 80

## Slide 27
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Dostosowanie portalu PUESC do wymogów responsywności i dostępności cyfrowej
Zapewnienie zgodności z przeglądarkami internetowymi
III kwartał 2026 r.
Zwiększenie dostępności usług dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Możliwość wygodnego korzystania z portalu na różnych urządzeniach (komputery, tablety, smartfony).
Poprawa komfortu i szybkości realizacji spraw przez użytkowników.
Zapewnienie stabilnego działania portalu niezależnie od wykorzystywanej przeglądarki.
Eliminacja problemów związanych z wyświetlaniem formularzy, komunikatów i funkcji systemu.
Ograniczenie liczby błędów uniemożliwiających lub utrudniających realizację procesów elektronicznych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS oraz ISZTAR4
1.07.2026 r. wdrożono dodatkową funkcjonalność w kalkulatorze eCommerce w związku z wprowadzeniem przepisu dotyczącego ryczałtowego cła w wysokości 3 euro za każdą pozycję towarową dla przesyłek spoza UE o wartości do 150 euro
III kwartał 2026 r.
Automatyzacja naliczania wymaganych opłat.
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Uruchomienie nowej e-Usługi na portalu PUESC – „Złóż wniosek o określenie należności przywozowych z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru”
III kwartał 2026 r.
Dzięki e-usłudze klienci KAS mogą złożyć elektronicznie wniosek o określenie należności przywozowych z tytułu naruszeń i uregulowanie sytuacji prawnej towaru, a pracownik KAS automatycznie zasilić system ZEFIR2 danymi finansowymi wraz z przekazaniem dat doręczeń decyzji określających należności.

## Slide 28
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Procedur Specjalnych (PUESC.P13) system RPS
Wdrożenie dwóch nowych e-usług publicznych:
automatyczne bilansowanie towarów objętych czasowym składowaniem w systemie RPS
udostępnienie formularza na PUESC do elektronicznej komunikacji z organami celnymi w zakresie rozliczenia deklaracji do czasowego składowania
III kwartał 2026 r.
Automatyczne bilansowanie dokumentów DSK złożonych w systemie AIS/IMPORT PLUS zapewnia bieżącą elektroniczną komunikację posiadacza pozwolenia z urzędem sprawującym dozór celny nad towarami czasowo składowanymi. Po zbilansowaniu dokumentu DSK prowadzący magazyn czasowego składowania otrzymuje automatycznie komunikat informujący o rozliczeniu danej pozycji DSK.
Wdrożono również funkcjonalność umożliwiającą elektroniczną komunikację posiadacza pozwolenia na magazyn czasowego składowania z urzędem sprawującym kontrolę na każdym etapie czasowego składowania towarów w magazynie.
Usługi umożliwiają wysyłanie komunikatów elektronicznych bezpośrednio z systemów operacyjnych przedsiębiorcy w celu poinformowania urzędu kontrolnego o statusie towarów czasowo składowanych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system NCTS2
Integracja systemów NCTS2 PLUS i AIS/ICS2 w zakresie składania i obsługi w zgłoszeniach tranzytowych danych bezpieczeństwa i ochrony
III kwartał 2026 r.
Korzyścią dla podmiotów gospodarczych ze składania danych bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniach tranzytowych jest to, że dane bezpieczeństwa składane są tylko do systemu NCTS2 PLUS (faza 6), a następnie dane te są wykorzystywane przez podsystem AIS/ICS2 w celu prowadzenia analizy ryzyka. Dane bezpieczeństwa i ochrony składane są przez podmioty jeden raz, a następnie są powtórnie wykorzystane przez inny system.
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja wyszukiwarki i pulpitu użytkowników portalu PUESC
I-II kwartał 2026 r.
W zakresie wyszukiwarki wdrożenie zmian pozwoliło przede wszystkim na poprawę sposobu prezentacji wyników wyszukiwania oraz udostępnienie użytkownikom możliwości wyszukiwania formularzy dostępnych na portalu.
W zakresie modernizacji pulpitu użytkowników:
uruchomiono możliwość logowania dwuetapowego do portalu PUESC, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa konta użytkownika (wg stanu na 30.09.2026 r. liczba kont z uruchomionym dwuetapowym logowaniem to 220), oraz
wprowadzono użyteczną formę usuwania konta.

## Slide 29
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Dodanie uprawnień „Składanie wniosków w zakresie cła” i „Składanie wniosków w zakresie akcyzy” dla klientów KAS działających na PUESC
II kwartał 2026 r.
Dodanie uprawnień spowoduje, że wybrane formularze na PUESC dostępne będą z kontekstu podmiotu dla reprezentantów z tym uprawnieniem.
Docelowo wszystkie formularze dostępne dla klienta KAS z obszaru cła i akcyzy dostępne będą z kontekstu podmiotu.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system ISZTAR4
Zmiana sposobu prezentacji obiektu typu „przypis” powiązanego z obiektem typu „kod dodatkowy” w sposób tożsamy jak ma to miejsce w przypadku prezentacji przypisu powiązanego z obiektem typu „środek”
II kwartał 2026 r.
W Przeglądarce taryfowej ISZTAR4 wprowadzona została zmiana polegająca na dodaniu prezentacji nowego typu przypisów (link oraz podgląd opisu) powiązanych z kodami dodatkowymi określającymi szczegóły stosowania środków taryfowych.
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Integracja z systemem EU CSW-CERTEX wydanie 5.1
I kwartał 2026 r.
Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z EU CSW-CERTEX Release 5.1 poszerzyła zestaw dokumentów UE wymaganych do zgłoszenia celnego, walidowanych automatycznie w trakcie odprawy celnej. Aktualnie sprawdzane są dokumenty: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, dotyczące importu dóbr kultury (ICG) i CBAM. W ponad 90% przypadków walidacja automatyczna przebiega pozytywnie (tzw. "happy flow") i nie wymaga konieczności manualnej interwencji ze strony funkcjonariuszy zaangażowanych w proces odprawy celnej towarów, a tym samym nie jest wymagane przez podmioty gospodarcze dostarczanie organom KAS dokumentów w formie papierowej (tradycyjnej).

## Slide 30
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Opracowanie i udostępnienie nowych wzorów deklaracji akcyzowych i podatku od towarów i usług (w zakresie importu) dla podatników na PUESC w związku z procedowanymi zmianami przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawy o podatku od towarów i usług
I-II kwartał 2026 r.
Umożliwienie podatnikom składania elektronicznie nowych deklaracji dotyczących podatku akcyzowego i podatku VAT importowego poprzez udostępnienie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) nowych wzorów interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system PDR PL/UE
Publikacja danych słownikowych dla NCTS2 fazy 6 na portalu PUESC
II kwartał 2026 r.
Publikacja danych słownikowych NCTS2 fazy 6 na portalu PUESC zapewnia klientom zewnętrznym dostęp do aktualnych i zweryfikowanych danych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wprowadzenie w podsystemie AIS/IMPORT PLUS komunikatu informującego podmiot, że zgłoszenie w procedurze 42 i 63 zostało rozliczone w podsystemie AIS/VAT
I kwartał 2026 r.
Wprowadzenie tego rozwiązania w podsystemie AIS/IMPORT PLUS polega na wysłaniu do podmiotu komunikatu, że zgłoszenie celne w procedurze 42 i 63 zostało rozliczone przez organ celny.

## Slide 31
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Wiążących Informacji (PUESC.P3.2) system EBTI-PL2
Wdrożenie elektronicznych formularzy do obsługi postępowań drugoinstancyjnych w zakresie WIA
Wdrożenie elektronicznych formularzy do obsługi postępowań drugoinstancyjnych w zakresie WIT
Wdrożenie elektronicznych formularzy do obsługi cofnięć i unieważnień WIT
2025 r.
Po wdrożeniu zmodernizowanych e-usług publicznych do 30.09.2026 r. złożono:
50 formularzy WIA-OZ Złożenie odwołania/zażalenia,
84 formularze WIA-WY Wycofanie w sprawach WIA,
113 formularzy WIT-OD złożenie odwołania od decyzji WIT,
130 formularzy WIT-WY Wycofanie wniosku w sprawach WIT,
7 formularzy WIT-PU Wniosek o przedłużenie użycia WIT.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS i AES
Wdrożenie pilnych zmian ujętych w harmonogramie "UCC Work Programme”
IV kwartał 2025 r.
W pełni automatyczna obsługa procedur wywozowych i procedur przywozowych. Funkcjonalności w niektórych aspektach zostały zmodyfikowane, aby jak najprościej i najszybciej obsłużyć klientów KAS.
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja pulpitu użytkowników portalu PUESC
IV kwartał 2025 r.
Wdrożenie zmian na portalu PUESC we wskazanym zakresie pozwala m.in. na:
poprawę widoku dokumentów i użyteczności komunikatów, informacji i wskazówek prezentowanych użytkownikowi.

## Slide 32
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Pilotażowe uruchomienie e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz”
IV kwartał 2025 r.
Pilotażowe uruchomienie od 22 grudnia 2025 r. e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” w dwóch przejściach granicznych kolejowych (Kuźnica i Siemianówka) dało importerom pasz możliwość składania elektronicznie wniosków do Granicznego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie weterynaryjnej granicznej kontroli pasz i uzyskanie dokumentów wymaganych do objęcia importowanego towaru procedurą celną.
Celem pilotażu jest weryfikacja funkcjonalności elektronicznego składania przez podmioty gospodarcze ww. wniosku oraz wydawania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ww. dokumentu po kontroli urzędowej. Dotychczasowy okres pilotażu został pozytywnie oceniony przez Główny Inspektorat Weterynarii (GLW), stąd podjęto decyzję o jego kontynuacji z udziałem dodatkowych granicznych jednostek inspekcji weterynaryjnej.
Po zakończeniu fazy pilotażu dokonana zostanie jego ewaluacja wraz z podjęciem decyzji kierunkowej dotyczącej ogólnopolskiego wdrożenia usługi w pełnym zakresie.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system PDR PL/UE
Publikacja danych słownikowych na portalu PUESC
2025 r.
Publikacja na portalu PUESC danych publicznych, zleconych oraz pozostających w zakresie merytorycznym systemów AES PLUS, AIS PLUS oraz NCTS2 PLUS, zapewnia klientom zewnętrznym dostęp do aktualnych i zweryfikowanych informacji w jednym, ogólnodostępnym kanale, bez konieczności bezpośredniego dostępu do systemów wewnętrznych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Rozszerzenie form płatności o możliwość skorzystania przez klientów KAS z usługi zewnętrznej BLIK w ramach e-usługi publicznej e-Płatności
III kwartał 2025 r.
Dostarczenie klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie możliwości uregulowania należności w formie płatności elektronicznych w czasie rzeczywistym oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie online.
Wg stanu na 30.09.2026 r. zrealizowano 93 013 płatności BLIK i 63 659 płatności Paybynet.

## Slide 33
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Wdrożenie zmodernizowanych i dostosowanych do zmian wynikających z nowego załącznika A do rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia delegowanego) e-usług: 1. Uzyskaj pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych (DPO) 2. Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 3. Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową (TEA).
4. Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne – złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie (CGU)
2025 r.
Po wdrożeniu zmodernizowanych e-usług publicznych od 13.03.2025 r. do 30.09.2026 r. zarejestrowano 1376 nowych spraw.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Udostępnienie zmodernizowanych formularzy elektronicznych deklaracji i wniosków z grupy pierwszej i drugiej
III kwartał 2025 r.
Zwiększenie użyteczności formularzy i usług dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz dostosowanie do wymagań PUESC i wymogów dostępności cyfrowej, zmian przepisów prawa, zgłaszanych potrzeb przez użytkowników zewnętrznych i zwiększenia automatyzacji procesów obsługi deklaracji w systemie ZEFIR2.

## Slide 34
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system NCTS2
Wdrożenie systemu NCTS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), a następnie systemu NCTS2 PLUS
2024 r.
Nowe funkcjonalności zapewniają obsługę operacji tranzytowych w tranzycie unijnym (T1 i T2) oraz TIR według wymagań unijnej fazy 5 NCTS oraz dodatkowych wymagań krajowych (pełna elektroniczna obsługa zdarzeń podczas przewozu oraz usprawnienia interfejsów z systemem wywozowym (AES/ECS2 PLUS) i systemem importowym (AIS/IMPORT PLUS).
Od dnia wdrożenia do 30.09.2026 r. w systemie NCTS2 PLUS zostało:
otwartych 2 488 585 operacji,
zamkniętych 2 533 171 operacji.
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Integracja z systemem EU CSW-CERTEX
wydanie: 5.0 (2025 r.) oraz 5.1 (I kwartał 2026 r.)
Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z wyższą wersją EU CSW-CERTEX (Release 5.1) poszerzyła zestaw dokumentów UE wymaganych do zgłoszenia celnego, walidowanych automatycznie w trakcie odprawy celnej. Aktualnie sprawdzane są dokumenty: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, dotyczące importu dóbr kultury (ICG) i CBAM. W ponad 90% przypadków walidacja automatyczna przebiega pozytywnie (tzw. "happy flow") i nie wymaga konieczności manualnej interwencji ze strony funkcjonariuszy zaangażowanych w proces odprawy celnej towarów, a tym samym nie jest wymagane przez podmioty gospodarcze dostarczanie organom KAS dokumentów w formie papierowej (tradycyjnej). Dzięki wdrożonej usłudze w okresie od 03.03.2025 r. do 30.09.2026 r. w sposób automatyczny sprawdzonych i odsaldowanych zostało 214 268 dokumentów UE: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, CBAM i ICG.
Projekt TAX FREE (PUESC.P4.6) system TAX FREE2
Uruchomienie dodatkowego kanału komunikacyjnego dla sprzedawców podczas niedostępności PUESC
2024 r.
Funkcjonalność do wykorzystania przez klientów KAS podczas awarii PUESC. Zalety dedykowanej usługi awaryjnej: 1. Umożliwienie ciągłości sprzedaży przez podmioty zarejestrowane jako sprzedawcy w procedurze TAX FREE. 2. Umożliwienie podróżnym dokonywania zakupów w procedurze TAX FREE i uzyskiwania zwrotu podatku VAT niezależnie od niedostępności PUESC.

## Slide 35
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Wdrożenie podsystemu AES/PoUS
2024 r.
Elektroniczne potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów zgodnego z unijnymi zasadami systemu PoUS (Proof of Union Status) dla fazy 1.
Od dnia wdrożenia do 30.09.2026 r. liczba wniosków o potwierdzenie unijnego statusu towarów, w statusie potwierdzony, wynosi 66 738.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie podsystemu AIS/e-COMMERCE HUB
2024 r.
Płynna (elektroniczna) obsługa zgłoszeń dla podmiotów logistycznych zarządzających dużymi hubami dystrybucyjnymi w obszarze e-commerce (przesyłki o niskiej wartości zakupywane na platformach e-commerce).
Od dnia wdrożenia do 30.09.2026 r. w podsystemie AES/e-COMMERCE HUB dokonano 57 959 792 zgłoszeń.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie podsystemu AIS/IMPORT PLUS
2025 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń importowych (100%).
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Wdrożenie podsystemu AES/ECS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), a następnie podsystemu AES/ECS2 PLUS
2024 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń wywozowych po wdrożeniu. Podsystem AES/ECS2 został zastąpiony przez AES/ECS2 PLUS.
Od dnia wdrożenia do 30.09.2026 r. w podsystemie AES/ECS2 PLUS zostało otwartych 7269 093 operacji wywozowych.

## Slide 36
e-TOLL
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Nowa wersja aplikacji mobilnej e-TOLL PL
II kwartał 2025 r.
Dzięki nowej szacie graficznej aplikacja e-TOLL PL jest prostsza w użytkowaniu, co ułatwia odnajdywanie potrzebnych informacji. Zmianie uległ wygląd niektórych ikon i animacji, a dzięki optymalizacji widoczności aplikacja płynnie działa na każdym urządzeniu mobilnym. Z aplikacji korzysta ok. pół miliona użytkowników – wszyscy pobrali jej nową wersję.
Rozszerzenie sieci dróg płatnych o nowe odcinki wpłynęło na zwiększenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego opłatami elektronicznymi, z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg krajowych w Polsce. Udział wpływów z dróg włączonych do sieci w 2024 roku stanowił ok. 37% całkowitych wpływów do KFD z tytułu poboru opłaty elektronicznej, rozszerzenie w 2026 roku spowodowało, już w pierwszych miesiącach, zwiększenie wpływów o kolejne 4,5 %.
Rozszerzenie sieci dróg płatnych dla samochodów ciężarowych - podmiotem odpowiedzialnym za legislację jest Ministerstwo Infrastruktury. Osiągnięcie jednego z kamieni milowych KPO nastąpiło 1 listopada 2024 r. i 1 lutego 2026 r.
Odejście od papierowych dokumentów
Odejście od wysyłania papierowych dokumentów i udostępnianie ich do pobrania w Internetowym Koncie Klienta jest korzystane dla użytkowników z uwagi na szybką możliwość ich otrzymania.
Dla użytkownika jest to duże uproszczenie prowadzenia własnej księgowości, eliminując potrzebę zbierania papierowych druków. Dodatkowo użytkownik oszczędza swój czas na segregowanie dokumentów i zyskuje poczucie dbania o środowisko. Użytkownik w jednym miejscu ma pełny i nieograniczony dostęp do wystawionej w ramach konta rozliczeniowego dokumentacji.
Wyłączenie poboru opłaty elektronicznej od pojazdów lekkich z przyczepami
Wyłączenie pojazdów lekkich z przyczepami przyczyni się do odciążenia wydatków użytkowników tego typu pojazdów wykorzystywanych w celach rekreacyjnych i turystycznych. Celem zmiany jest również zwiększenie atrakcyjności Polski, jako kierunku turystyki dla osób podróżujących samochodami z przyczepami kempingowymi.

## Slide 37
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Operatorzy Platform – Obowiązki Sprawozdawcze OP-OS
Aplikacja WEB DPI
1 lipca 2024 r.
      Operatorzy platform sprzedażowych, którzy nie korzystają z interfejsu API, mogą wypełniać formularze DPI za pośrednictwem kreatora dokumentów.
      W 2024 roku uruchomiliśmy aplikację dla operatorów platform sprzedażowych, która umożliwia wypełnienie formularzy DPI-FR i DPI-IS – dzięki temu mniejsi operatorzy platform sprzedażowych, którzy nie korzystają z interfejsu API, mogą rozpocząć realizację zadań związanych z zaimplementowanymi przepisami dyrektywy DAC7.
Operatorzy Platform – Obowiązki Sprawozdawcze OP-OS
Komponent Wymiany Danych (KWD)
1 lipca 2024 r.
      Narzędzie umożliwiające przygotowanie pliku formularza DPI do podpisu oraz jego wysyłkę do Szefa KAS po stosownej walidacji.
Centrum Transparentności – JPK_PD
Interaktywne Formularze w zakresie JPK_EWP, JPK_PKPiR.
i JPK_ST
Grudzień 2025 r.
Interaktywne Formularze JPK_EWP /JPK_PKPiR/ JPK_ST umożliwiają w sposób intuicyjny złożenie formularzy przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji podatkowych w formie elektronicznej.
Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna i wielokanałowa obsługa podatnika wynikająca z rozwoju digitalizacji organów podatkowych.
Ustrukturyzowana forma przekazywanych danych podatkowych, możliwość odtworzenia dokumentacji księgowej, przechowywanie złożonych plików JPK_PD minimum 6 lat. Ograniczenie liczby kontroli w siedzibie podatnika. Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku poprzez kierowanie działań do podatników niewywiązujących się z obowiązków podatkowych, wzmacnianie pozycji rzetelnie rozliczających się przedsiębiorców.
Udostępnienie podatnikom i integratorom z odpowiednim wyprzedzeniem integracji z JPK_PD.
Inne inicjatywy/projekty

## Slide 38
W 2025 r. Klienci umówili 4 282 625 wizyt, z czego: Internet 1 769 468, Urzędnik 2 513 157.
W I - III kwartale 2026 r. Klienci umówili 3 258 206 wizyt, z czego: Internet 1 129 715, Urzędnik 2 128 491.
Usługa Umów wizytę.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Dostosowanie systemu MDR do e-Doręczeń –
Zrealizowano ostatni etap - wprowadzenie adresu e-Doręczeń do formularzy MDR-1 i MDR-3, poprzez połączenie bramki MDR z HED-em do e-Doręczeń - weryfikacja adresu.
Marzec 2025 r.
W I kwartale 2026 r. wpłynęło 2 786 dokumentów, do których odnosiła się zmiana. Natomiast w II kwartale 2026 r. wpłynęło 1 183 takich dokumentów. Z kolei w III kwartale 2026 r. wpłynęło 1 223 dokumentów.
SENT-RMPD: Przygotowanie formularzy do międzynarodowych przewozów drogowych (RMPD).
1 listopada 2024 r.
Możliwość dokonywania zgłoszeń przewozów międzynarodowych – od dnia wejścia w życie obowiązku, tj. od 1 listopada 2024 r. zagraniczne podmioty dokonały ponad 3,2 mln zgłoszeń przewozów.
eSF – eSprawozdania Finansowe
Uruchomienie produkcyjne schem.
Aktualizacja aplikacji eSF pod kątem dostosowania do obsługi nowych struktur logicznych.
Grudzień 2025 r. i marzec 2026 r.
Od 2026 r. obowiązują zmodyfikowane struktury logiczne sprawozdań finansowych.
Ostateczne wersje schem zostały opublikowane, tak aby klienci mogli się przygotować do sporządzania sprawozdań według nowych schem od 2026 roku. Zmiany w schemach polegały na ich uporządkowaniu i uproszczeniu.
W dniu 25.03.2026 r. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została zaktualizowana, dzięki
czemu możliwe jest sporządzanie, edytowanie, wizualizowanie oraz wysyłanie do Szefa KAS sprawozdań finansowych sporządzonych według najnowszych struktur logicznych, opublikowanych na CRWDE.
Inne inicjatywy/projekty

## Slide 39
CESOP PL
Kwiecień 2024 r.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
System dotyczy określonej grupy, tj. dostawców usług płatniczych, którym zapewniliśmy możliwość raportowania ewidencji wybranych transakcji transgranicznych, zgodnie z określonym schematem.
Aplikacja mobilna eParagony
III i IV kwartał 2025 r.
Nowe funkcjonalności: współdzielenie KID (Przenoszenie / Kopiowanie), udostępnianie paragonu elektronicznego (np. podzielenie się paragonem elektronicznym z domownikiem), Widget z KID-em zostały wdrożone w I kwartale 2026 r. Nowa wersja aplikacji została wgrana do sklepów App Store i Google Play.
Liczba pobrań aplikacji od początku uruchomienia HUBa Paragonowego: ponad 96 000.
Krajowy System e-Faktur KSeF
Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem służącym do wystawiania, przesyłania, otrzymywania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. W 2026 r. został wdrożony w Polsce jako rozwiązanie obligatoryjne:
Od lutego 2026 r. faktury w systemie wystawiają podatnicy, których sprzedaż przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł.
Pozostali podatnicy wystawiają obowiązkowo faktury w KSeF od 1 kwietnia 2026 r. z tym, że najmniejsi przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury w miesiącu do 10 tys. brutto łącznie – będą wystawiać faktury w KSeF dopiero od 1 stycznia 2027 r.
Od 1 lutego 2026 r. podmioty krajowe posiadające NIP otrzymują faktury przy użyciu systemu.
KSeF to nowe narzędzie technologiczne i jednocześnie kolejny etap cyfryzacji usług administracji skarbowej. Wywiera pozytywny wpływ na procesy gospodarcze oraz znacząco usprawnia realizację transakcji handlowych.
Liczba faktur na 30. 09.2026 wynosi: 761 792 622.
Inne inicjatywy/projekty

## Slide 40
QR kody na upomnieniach
Umieszczenie w szablonie upomnień kodu QR.
Styczeń 2025 r.
Funkcjonalność polegająca na umieszczeniu w szablonie upomnienia wzywającego podatnika do zapłaty zobowiązania, statycznego kodu QR.
Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. urzędy skarbowe wystawiły 3 082 627 upomnień z kodami QR.
Od 01.01.2026 r. do 30.09.2026 r. urzędy skarbowe wystawiły 2 546 944 upomnień z kodami QR.
Podatnik może sam sprawdzić stan swoich rozliczeń podatkowych. Po zeskanowaniu przez podatnika w szablonie upomnienia kodu QR, zostanie przekierowany do serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie po zalogowaniu się do swojego konta zostanie przekierowany bezpośrednio do zakładki ,,Rozliczenia”.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Chmura Instytucji Audytowej
Instytucja Audytowa w Polsce 24.03.2025 r. wdrożyła narzędzie informatyczne, które wykorzystywane jest do wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi jak również do pozyskiwania dokumentów od instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków UE/ beneficjentów programów i funduszy UE na potrzeby realizowanych audytów.
Marzec 2025 r.
QR kody do opłaty skarbowej
W urzędach skarbowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pilotażowo wdrożono usługę płatności za opłatę skarbową na rzecz JST.
2024 r.
Za I kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 3,6 tys. transakcji.
Za II kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 4,5 tys. transakcji.
Za III kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 7,1 tys. transakcji.
Za IV kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 8,3 tys. transakcji.
Za I kwartał 2026 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 9,9 tys. transakcji.
Za II kwartał 2026 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 9,8 tys. transakcji.
Chmura IA jest narzędziem informatycznym, wykorzystywanym alternatywnie przez beneficjentów środków pochodzących z budżetu UE, instytucje publiczne odpowiadające za zarządzanie i wdrażanie programów/funduszy unijnych, jak również przedstawicieli innych podmiotów (w tym Komisji Europejskiej) do komunikacji z Instytucją Audytową. Narzędzie dostępne poprzez stronę WWW skraca czas wymiany/udostępniania danych i dokumentów niezbędnych do realizacji audytów/bieżącej współpracy.
Inne inicjatywy/projekty

## Slide 41
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Inne inicjatywy/projekty
Schemy MDR
W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów opublikowane zostały nowe struktury logiczne informacji o schematach podatkowych.
21 lipiec 2026 r.
Struktury logiczne umożliwiają podmiotom zewnętrznym stworzenie lub dostosowanie już istniejącego narzędzia informatycznego wspierającego proces składania informacji o schematach podatkowych.
Portal e-Licytacje KAS
1 lipca 2026 r.
Portal eLicytacje KAS umożliwi obywatelom zakup on line ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych, sprzedawanych w drodze egzekucji administracyjnej przez naczelników urzędów skarbowych. Ponadto w portalu będą publikowane obwieszczenia o sprzedaży w drodze zarówno sprzedaży elektronicznej, jak i tradycyjnej, odbywającej się w miejscu i czasie wskazanym przez organ egzekucyjny.
W ciągu dwóch miesięcy od uruchomienia opublikowano 1 800 ogłoszeń.